แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม / ปริญญานิพนธ์
(Engineering Project Proposal)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ระบุชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา]

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย): ระบบสกัดและประมาณราคาข้อมูลโครงสร้างเหล็กจากแบบแปลนดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงทัศน์มัลติโมดอล (Gemini Vision)

Project Title (English): Multimodal Vision LLM-Driven Steel Member Extraction and Automated Bill of Quantities (BOQ) Generation from Structural CAD Drawings

| ผู้เสนอโครงงาน (Student Name): | [ระบุชื่อ-นามสกุล นักศึกษา เช่น นายจิรายุ ...] รหัสนักศึกษา: [ระบุรหัสประจำตัว] |
| --- | --- |
| อาจารย์ที่ปรึกษา (Project Advisor): | [ระบุชื่อ-ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน] |
| สาขาวิชา / ภาควิชา (Department): | [ระบุสาขาวิชา เช่น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา] |
| ปีการศึกษา / ภาคการศึกษา: | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 (หรือตามที่สถานศึกษากำหนด) |

💡 หมายเหตุการนำเอกสารไปใช้งาน (Guide for Customization) คำแนะนำสำหรับนักศึกษา: ข้อความที่มีเครื่องหมาย [ ... ] และแถบสี เป็นตำแหน่งที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับข้อมูลจริงของตนเอง มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทันที

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background & Significance)

ในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering, and Construction: AEC) ขั้นตอนการถอดแบบและประมาณราคาปริมาณงาน (Quantity Takeoff) รวมถึงการจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities: BOQ) ของงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ถือเป็นกระบวนการวิกฤตที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อต้นทุนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการวางแผนความปลอดภัยของอาคาร

ในทางปฏิบัติปัจจุบัน วิศวกรโครงสร้างและผู้ประมาณราคา (Estimators) ยังคงต้องดำเนินการถอดแบบด้วยตนเองแบบกึ่งแมนนวล (Manual/Semi-manual Takeoff) โดยการเปิดอ่านแบบแปลนวิศวกรรมโครงสร้างจากไฟล์ CAD/PDF ทีละแผ่น ทำการค้นหาและตรวจสอบตารางรายการชิ้นส่วนโครงสร้าง (Member Schedules) ควบคู่กับแปลนโครงสร้างคาน-เสา (Framing Plans) จากนั้นจึงทำการคัดลอกข้อมูลเบอร์ชิ้นส่วน (Member ID), หน้าตัดเหล็ก (Section Designation), ความยาว (Length) และจำนวนชิ้นส่วน (Quantity) ลงในตารางโปรแกรมสเปรดชีต (เช่น Microsoft Excel)

1.1 สภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน (Core Problem Statement)

1) สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรบุคคลสูง (Time-Consuming): แบบแปลนอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่มีจำนวนหลายสิบถึงหลายร้อยหน้า วิศวกรต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและนับชิ้นส่วนเหล็กเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ทำให้เกิดคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการเสนอราคาและประมูลงานก่อสร้าง

2) ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Errors): การคีย์ข้อมูลหน้าตัดเหล็กที่มีความซับซ้อน (เช่น H-300x150x6.5x9, W12x26, C-150x75) การนับจำนวนชิ้นส่วนผิดพลาด หรือการมองข้ามชิ้นส่วนในแบบแปลนที่มีความหนาแน่นสูง ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในน้ำหนักรวมของเหล็ก ส่งผลกระทบต่องบประมาณจัดซื้อที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ

3) ข้อจำกัดของเทคโนโลยี OCR แบบดั้งเดิม: ระบบ Optical Character Recognition (OCR) แบบ Rule-based หรือ Open-source ดั้งเดิม (เช่น Tesseract) ไม่สามารถเข้าใจบริบทเชิงมิติ (Spatial Context) ความสัมพันธ์ระหว่างตารางกับรูปแปลน สัญลักษณ์กำกับแนวเส้นบอกขนาด (Dimension Strings) หรือกรณีเส้นตารางขาดหายได้ ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้สกัดแบบแปลนโครงสร้างวิศวกรรมได้จริง

1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงทัศน์มัลติโมดอล (Proposed Solution)

จากความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่มีความสามารถเชิงทัศน์ (Multimodal Large Language Models: MLLMs) โดยเฉพาะโมเดล Google Gemini Vision (เช่น Gemini 3.8 Flash / Gemini 2.5 Pro) ซึ่งมีความสามารถในการทำความเข้าใจทั้งรูปภาพ เอกสารเชิงเทคนิค แผนผัง และตัวอักษรพร้อมกันอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถให้ผลลัพธ์เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบแน่นอน (Structured JSON Output)

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสกัดข้อมูลชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กจากแบบแปลน CAD ในรูปแบบ PDF โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบคำนวณน้ำหนักเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (JIS และ AISC) และแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้วิศวกรสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (Inline Correction) ก่อนส่งออกเป็นไฟล์สเปรดชีตมาตรฐานเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Project Objectives)

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบสกัดข้อมูลชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก (Member ID, Section, Length, Quantity) จากไฟล์แบบแปลนดิจิทัล (CAD-exported PDF) โดยอัตโนมัติด้วยโมเดลภาษาเชิงทัศน์มัลติโมดอล (Multimodal Vision LLM)

2. เพื่อพัฒนาระบบคำนวณน้ำหนักต่อเมตร (Unit Weight: kg/m) และน้ำหนักรวม (Total Weight: kg/ton) ของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณหลักตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรม (JIS และ AISC)

3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Web Application) ที่มีระบบพรีวิวแบบแปลน ตารางแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Inline Editable BOQ Table) และฟังก์ชันส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) และ CSV

4. เพื่อประเมินความแม่นยำ (Precision, Recall, F1-Score, Dimension Accuracy) และประสิทธิภาพด้านเวลา (Latency) ของระบบ เปรียบเทียบกับการถอดแบบด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Ground Truth Comparison)

3. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงงาน (Scope & Limitations)

3.1 ขอบเขตการดำเนินงาน (In-Scope)

• ข้อมูลนำเข้า (Input Data): รองรับไฟล์เอกสารแบบแปลนโครงสร้างวิศวกรรมรูปแบบ PDF ที่ถูกส่งออกจากโปรแกรม CAD (เช่น AutoCAD, Tekla, Revit) โดยตรงในลักษณะ Vector-based PDF ที่มีความละเอียดในการเรนเดอร์ 100 ถึง 300 DPI

• ประเภทของแบบแปลน: มุ่งเน้นการสกัดข้อมูลจาก 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แผ่นตารางรายการชิ้นส่วนโครงสร้าง (Member Schedules) และแผ่นแปลนโครงสร้างคาน-เสา (Framing Plans)

• ชิ้นส่วนโครงสร้างที่รองรับ: ครอบคลุมชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลัก ได้แก่ เสา (Columns), คาน (Beams), คานคอดิน (Grade Beams), แป (Purlins) และค้ำยัน (Bracing)

• ตัวแปรข้อมูลที่สกัด: สกัดค่าตัวแปรสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ รหัสชิ้นส่วน (member_id), สเปกหน้าตัด (section), ความยาวมิลลิเมตร (length_mm), จำนวน (quantity) และหมายเหตุข้อสังเกต (notes)

• การคำนวณทางวิศวกรรม: คำนวณน้ำหนักต่อเมตรตามมาตรฐานหน้าตัด H-Beam, I-Beam, Channel (รางน้ำ) ตามมาตรฐาน JIS และ Wide-Flange (W-Shape) ตามมาตรฐาน AISC

• ระบบแสดงผลและส่งออก: เว็บแอปพลิเคชันแสดงผลตารางที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันที (Inline Table Editor) คำนวณสรุปผลยอดรวมแบบไดนามิก และส่งออกเป็น Excel (.xlsx) แยกชีต BOQ และ Summary

3.2 สิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตและข้อจำกัด (Delimitations & Out-of-Scope)

• ข้อมูลเอกสารที่ไม่รองรับ: ไม่ครอบคลุมแบบแปลนประเภทภาพสแกนจากกระดาษเก่าที่มีการยับย่น ขาดวิ่น หรือภาพถ่ายลายมือ (Scanned Blueprint / Handwritten Drawings)

• รายละเอียดรอยต่อโครงสร้าง: ไม่ครอบคลุมการนับและคำนวณรายละเอียดรอยต่อ ได้แก่ สลักเกลียว (Bolts), แผ่นเหล็กประกับ (Gusset Plates), และระยะแนวเชื่อม (Welds)

• วัตถุประสงค์ของการประมาณราคา: การคำนวณน้ำหนักต่อเมตรในระบบ เป็นการประมาณการตามสูตรพื้นที่หน้าตัดเรขาคณิตและตารางมาตรฐานหลัก มิใช่ค่าสำหรับสั่งตัดในโรงงานผลิตโครงสร้างขั้นละเอียด (Fabrication Detailing)

4. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Background & Tech Stack)

4.1 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผล (AI & Processing Stack)

โครงงานนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสานระหว่าง Computer Vision, Large Language Models และการคำนวณทางวิศวกรรม ดังนี้:

| องค์ประกอบระบบ | เทคโนโลยีที่เลือกใช้ | บทบาทและหน้าที่สำคัญ |
| --- | --- | --- |
| AI Vision Core | Google Gemini 3.8 Flash / Gemini 2.5 Pro | วิเคราะห์รูปภาพแบบแปลนความละเอียดสูง สกัดโครงสร้างตารางและสัญลักษณ์ออกมาเป็น JSON ตาม Schema |
| PDF Preprocessing | PyMuPDF (fitz) / PDF.js | แปลงเวกเตอร์ PDF ให้เป็นรูปภาพความละเอียด 200–300 DPI เพื่อให้ตัวอักษรและเส้นบอกขนาดคมชัดที่สุด |
| Calculation Engine | Python / NumPy / Pandas | คำนวณพื้นที่หน้าตัดและน้ำหนักเหล็กตามสูตรเรขาคณิต (7850 kg/m³) และตารางมาตรฐาน JIS/AISC |
| Web Application | Next.js 16 + React 19 / Streamlit | ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับ Interactive Table, Inline Editing และสรุปสถิติ |
| Styling & UX | Tailwind CSS + Shader Components | การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สไตล์ Modern Dark & Glassmorphism ที่ใช้งานง่ายและเป็นมืออาชีพ |

4.2 เทคนิค Defensive Prompting สำหรับงานวิศวกรรม

เพื่อให้ผลลัพธ์ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์มีความแน่นอนและไม่เกิดอาการเพ้อฝัน (Hallucination) ระบบได้นำเทคนิค Defensive Prompting โดยกำหนด Zero-temperature พร้อมทั้งบังคับรูปแบบผลลัพธ์เป็น Strict JSON Array:

ข้อความคำสั่งหลักของระบบ (System Prompt Template) You are reading a structural steel drawing (framing plan or member schedule). Extract every distinct steel member you can identify. For each member, return: - member_id: the label/tag shown on the drawing (e.g. B1, C2, GB-01) - section: the section designation (e.g. H-300x300x10x15, W12x26) - length_mm: member length in millimeters if shown or derivable from dimensions - quantity: number of instances of this member type - notes: anything ambiguous, illegible, or inferred rather than directly read Return ONLY a JSON array of objects with these exact keys. No prose, no markdown fences.

5. สถาปัตยกรรมระบบและระเบียบวิธีดำเนินงาน (Methodology & System Architecture)

ระบบถูกออกแบบให้ทำงานตามขั้นตอนที่เป็นลำดับขั้น (Pipeline Architecture) เพื่อให้การประมวลผลมีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และคงความถูกต้องสูงสุด ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การนำเข้าและเตรียมข้อมูล (Input & Preprocessing): ผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์แบบแปลนโครงสร้างเหล็ก (CAD-exported PDF) ผ่านหน้าเว็บ ระบบจะตรวจสอบจำนวนหน้าและเรนเดอร์ภาพตัวอย่าง (Thumbnails)

ขั้นตอนที่ 2: การประมวลผลด้วย AI Vision (Vision Processing): ระบบแปลงหน้าแบบแปลนที่เลือกให้เป็นภาพความละเอียดสูง (200–300 DPI) จัดเตรียม Payload ส่งไปยัง Gemini Multimodal API พร้อมคำสั่งควบคุม

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจรับรองข้อมูล (Validation & Normalization): ทำการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง JSON กำจัดคีย์ส่วนเกิน และแปลงชนิดข้อมูล (Type Coercion) ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 4: การคำนวณน้ำหนักเหล็ก (Engineering Calculation): นำสเปกหน้าตัดเหล็กมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมาตรฐาน JIS/AISC และคำนวณน้ำหนักต่อเมตร (kg/m) รวมทั้งน้ำหนักรวมทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบและแก้ไข (Interactive Verification): แสดงผลในรูปแบบ Interactive Table ให้วิศวกรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจุดที่คลุมเครือได้ทันทีแบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 6: การส่งออกผลลัพธ์ (Exporting): สร้างและดาวน์โหลดไฟล์ Excel (.xlsx) ที่มีทั้งตารางรายการชิ้นส่วน (BOQ Sheet) และสรุปยอดรวม (Summary Sheet)

แผนภาพลำดับการทำงานของระบบ (System Workflow Architecture) [CAD Drawing PDF] ──────────► [High-DPI PDF Rendering (200-300 DPI)] │ ▼ [Multimodal Vision LLM] ────► [Structured JSON Extraction (Defensive Prompting)] │ ▼ [Weight Calculation Engine] ─► [Unit Weight Lookup (JIS / AISC Standards)] │ ▼ [Interactive Table Editor] ──► [Real-Time Verification & Dynamic Summary] │ ▼ [Excel / CSV Export] ────────► [Ready for Procurement & Cost Estimation]

6. แผนการดำเนินงานตลอดโครงงาน (Project Schedule & Timeline)

การดำเนินโครงงานมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยแบ่งภาระงานและเป้าหมายตามแต่ละช่วงเวลาดังตารางต่อไปนี้:

| ระยะเวลา | กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน | ผลผลิตที่คาดหวัง (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| เดือนที่ 1 | ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี รวบรวม Dataset แบบแปลน CAD และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ | เอกสารข้อกำหนดระบบ (SRS) และชุดข้อมูลแบบแปลนทดสอบ |
| เดือนที่ 2 | พัฒนาโปรโตไทป์ AI Backend (Python + Gemini API) และปรับแต่งคำสั่ง Prompting | ระบบสกัดข้อมูลต้นแบบและโมดูลเชื่อมต่อ API |
| เดือนที่ 3 | พัฒนาระบบคำนวณน้ำหนักหน้าตัดเหล็ก และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า | แอปพลิเคชันเวอร์ชันต้นแบบ (Working MVP) |
| เดือนที่ 4 | เชื่อมโยงระบบสมบูรณ์ ทำระบบ Inline Table Editor และระบบส่งออก Excel | ระบบเต็มรูปแบบที่สามารถใช้งานถอดแบบได้ครบวงจร |
| เดือนที่ 5 | ทำการทดสอบ Benchmark วัดค่าความถูกต้องเทียบกับแบบแปลนจริง 5–10 โครงการ | รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยำ |
| เดือนที่ 6 | สรุปผลการวิจัย จัดทำรูปเล่มรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และเตรียมสอบ | รูปเล่มปริญญานิพนธ์และเอกสารเผยแพร่โครงงาน |

7. เกณฑ์การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation Metrics)

การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะใช้ชุดข้อมูลทดสอบทั้งแบบ Synthetic Drawing ที่ทราบค่า Ground Truth 100% และแบบแปลนจริงจากโครงการก่อสร้าง โดยประเมินในมิติต่าง ๆ ดังนี้:

1. ความถูกต้องในการตรวจจับชิ้นส่วน (Member Identification): วัดความสามารถในการระบุชิ้นส่วนเหล็กได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยคำนวณ Precision, Recall และ F1-Score ของ Member ID

2. ความแม่นยำของมิติและสเปก (Attribute & Dimension Accuracy): คำนวณสัดส่วนความถูกต้อง (Accuracy %) ของขนาดหน้าตัด (Section), ความยาว (Length) และจำนวน (Quantity) เมื่อเทียบกับชุดข้อมูลเฉลย

3. ความเร็วในการประมวลผล (Processing Latency): วัดระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลตั้งแต่เริ่มส่งไฟล์จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ โดยตั้งเป้าหมายไม่เกิน 5–10 วินาทีต่อหน้ากระดาษ

4. การประหยัดเวลาเทียบกับวิธีแมนนวล (Time-Saving Efficiency): เปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดทำ BOQ ทั้งหมด ระหว่างการใช้ระบบอัตโนมัตินี้กับการถอดแบบด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

1. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยลดระยะเวลาในการถอดแบบและประมาณราคาโครงสร้างเหล็กลงได้มากกว่า 70–80% เมื่อเทียบกับการนับและคำนวณด้วยตนเอง

2. ด้านการควบคุมงบประมาณ: ลดความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์ในการคัดลอกข้อมูลตัวเลขและหน้าตัดเหล็ก ช่วยให้การจัดทำงบประมาณจัดซื้อมีความแม่นยำสูงขึ้น

3. ด้านวิชาการและการวิจัย: เป็นงานวิจัยประยุกต์ต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำ Multimodal Vision LLM มาใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก่อสร้าง (ConTech / AI for AEC)

4. ด้านการต่อยอดนวัตกรรม: ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่พร้อมสำหรับการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการเข้ากับระบบ Building Information Modeling (BIM) และ ERP ขององค์กร

9. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ (Resources & Budgeting)

โครงงานนี้ใช้ทรัพยากรหลักด้านการประมวลผลบนคลาวด์และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา โดยมีรายละเอียดงบประมาณโดยประมาณดังนี้:

| รายการ | รายละเอียด | งบประมาณโดยประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ค่าบริการ API & Cloud | Google Gemini Multimodal API และ Cloud Hosting สำหรับทดสอบระบบ | 2,000 – 3,500 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาและประมวลผล (มีอยู่แล้ว) | 0 (มีอยู่แล้ว) |
| ชุดข้อมูลและเอกสารอ้างอิง | การรวบรวมแบบแปลนโครงสร้างเหล็กจริงจากโครงการก่อสร้าง | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ | งบประมาณสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี | 3,000 – 4,500 |

10. ความเห็นและการรับรอง (Approvals & Signatures)

| ลงชื่อ.......................................................... (..........................................................) ผู้เสนอโครงงาน วันที่ ......./......./....... | ลงชื่อ.......................................................... (..........................................................) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน วันที่ ......./......./....... |
| --- | --- |

11. เอกสารอ้างอิง (References)

[1] Google DeepMind, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," Technical Report, 2023.

[2] American Institute of Steel Construction (AISC), "Steel Construction Manual," 15th Edition, Chicago, IL, 2017.

[3] Japanese Industrial Standards Committee (JISC), "JIS G 3101: Rolled steels for general structure," Japanese Standards Association, 2020.

[4] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., and Liston, K., "BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors," John Wiley & Sons, 2011.

[5] PyMuPDF Development Team, "PyMuPDF: High-performance Python bindings for MuPDF," GitHub Repository, 2024.